Информация-обоснование

к  отчету о деятельности ТОО «Степногорская ТЭЦ»

по предоставлению регулируемых услуг

по производству тепловой  энергии

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2022 года

Приказом Департамента  Агентства РК по регулированию естественных монополий  по Акмолинской области 125-ОД от 08 июня 2012г. ТОО «Степногорская ТЭЦ» включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемой услуги:  «производство тепловой энергии».

Согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» главы 7 п.287,  до проведения слушания СЕМ необходимо разместить информацию по отчету за 1 полугодие 2022 года о деятельности предприятия.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» - теплоэнергоцентраль с поперечными связями, имеющая в своем составе 6 энергетических паровых котлов, 5 водогрейных котлов и 5 турбогенераторов. ТОО «Степногорская ТЭЦ» осуществляет производство тепловой энергии станцией с комбинированным типом производства. Установленная тепловая мощность пяти водогрейных котлов КВТК-100 составляет 500 Гкал/час. Установленная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1230 тонн пара в час. Отпуск тепловой энергии потребителям производится с коллекторов ТЭЦ. ТОО « Степногорская ТЭЦ» потребляет хозяйственно-питьевую воду для приготовления умягченной воды для подпитки тепловых сетей города.

Горячая вода  разбирается из  общей системы горячего водоснабжения, согласно  соответствующим правилам пользования тепловой энергии, утвержденными приказом МЭ РК от 18.12.14г. № 211. Температурный режим теплосети задаётся диспетчерами ТОО «Степногорск Теплотранзит», согласно утверждённому температурному графику работы теплосети в отопительный период, на основании среднесуточной температуры наружного воздуха предыдущих суток. В случае резкого понижения температуры наружного воздуха диспетчерами производится корректировка температуры теплосети.

Исходя из выше изложенного, соблюдается контроль за показателями температуры и давления теплоносителя, а также всего технологического процесса теплоснабжения,  тем самым обеспечивается  качество и надёжность теплопотребления.

ТОО «Степногорская ТЭЦ» на 2022 год уполномоченным органом утверждена инвестиционная программа на сумму 233 796 тыс. тенге, выполнение мероприятий которой предусмотрены во втором полугодии 2022 года.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |  | Отчет о прибылях и убытках, в тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Производство тепловой энергии | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 160-100 ст.№ 1 | шт. | 1 |  | 2022 | 234 221 | 229 290 |  | -229 290 | выполнение мероприятий согласно графика предусмотрено во II полугодии 2022 г | 109 045 | 165467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Приобретение оборудования: Насос Д 200/90 на НС-А (насос смывной). КЦ - 1 шт.; Электродвигатель А112-10, 380в., 125 кВт 590 об/мин на ВД-3 А,Б ЭЦ - 2 шт. | шт. | 3 |  |  |  | 4 506 |  | -4 506 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Итого: |  | 4 |  |  | 234 221 | 233 796 |  | - 233 796 |  | 109 045 | 165 467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За 1 полугодие 2022 года предприятием был получен доход в размере 5 422,7 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии 1 479,7 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности 3 943,0 млн. тенге.

Расходы предприятия за 1 полугодие 2022 года год составили 5 177,0 млн. тенге, из них от оказания регулируемых услуг по производству тепловой энергии 1 314,2  млн. тенге, в том числе производственная себестоимость 1 282,2  млн. тенге и расходы периода 32,0 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия до налогообложения является прибыль в размере 245,7  млн. тенге, в том числе от производства тепловой энергии в размере 165,5 млн. тенге.

За 1 полугодие 2022 года объем реализации регулируемых услуг по производству тепловой энергии составил 374 тыс. Гкал, что составляет 49,5% от утвержденного годового объема в тарифной смете. Выработка тепловой энергии составила 449,2 тыс. Гкал.

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия, их доля составляет 44% от общего объема тепловой энергии. Остальные 56% реализуются розничным потребителям посредством энергоснабжающей организацией ТОО «Степногорск Энергосбыт» включая население г. Степногорска и пос. Заводской. По поставке тепловой энергии в паре и горячей воде с потребителями заключаются договоры и предоставляются равные условия доступа к данной услуге в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

На 2022 год в соответствии с Приказом  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики РК по Акмолинской области  № 225-ОД от 25.11.2020 года был утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии, согласно которому средневзвешенный тариф составляет 3 988,20 тенге/Гкал без учета НДС. При этом ТОО «Степногорская ТЭЦ» услуги по производству тепловой энергии осуществляет по утвержденным дифференцированным тарифам:

| Ед.изм. | Средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии за 1 Гкал без учета НДС | Юридические лица с коллекторов за 1 Гкал без учета НДС |  | ТОО «Степногорск Энергосбыт» (население) за 1 Гкал без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с ПУ | без ПУ |  |
| тенге/Гкал | 3 988,20 | 3 974,05 | 5 243,08 | 3 939,5 |

Все затраты в утвержденной уполномоченным органом тарифной смете на производство тепловой энергии представлены затратами на производство и расходами периода или административными расходами.

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Принято в утвержденной тарифной смете | Фактические показатели тарифной сметы | Отклонение, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе: | тыс.тенге | 2 842 982,9 | 1 282 235,9 | -54,9 |  |
| 1. | Материальные затраты, всего: | тыс.тенге | 1 667 083,5 | 755 016,1 | -54,7 |  |
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 177 752,6 | 70 782,8 | -60,2 |  |
| 1.2. | топливо | тыс.тенге | 1 153 058,9 | 603 587,7 | -47,7 |  |
| 1.3. | услуги водохозяйственной и канализационной системы |  | 336 272,0 | 80 645,6 | -76,0 | за счет снижения стоимости |
| 2. | Затраты на оплату труда | тыс. тенге | 300 179,4 | 229 051,8 | -23,7 | увеличение средней заработной платы |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 117 193,2 | 109 045,0 | -7,0 |  |
| 4. | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 581 439,3 | 78 410,6 | -86,5 | выполнение согласно утвержденному графику |
| 5. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 87 866,7 | 73 786,7 | -16,0 |  |
| 6. | Экологические платежи за выбросы и отходы | тыс.тенге | 73 716,8 | 28 813,3 | -60,9 |  |
| 7. | Прочие затраты | тыс.тенге | 15 503,9 | 8 112,5 | -47,7 |  |
| II | Расходы периода, всего: | тыс.тенге | 56 847,2 | 32 043,9 | -43,6 |  |
| 8. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 56 847,2 | 32 043,9 | -43,6 |  |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 2 899 830,1 | 1 314 279,8 | -54,7 |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс.тенге | 114 893,0 | 165 466,7 | 44,0 |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 3 014 723,1 | 1 479 746,5 | -50,9 |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 755,9 | 374,0 | -50,5 |  |
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге | 3 988,2 | 3 956,2 | -0,8 |  |

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по производству тепловой энергии средневзвешенный тариф за 1 полугодие 2022 года составил  3 956,2 тенге/Гкал, что ниже утвержденного тарифа на 0,8% или на 32 тенге.

О перспективах в работе на 2 полугодие 2022 года ТОО «Степногорская ТЭЦ» можно сказать следующее. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по производству тепловой энергии потребителям  г. Степногорска и пос. Заводской. Все  мероприятия по утвержденной инвестиционной программе буду выполнены в срок и в полном объеме, утвержденная тарифная смета будет исполнена.